**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор школы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Л.Клюшник**

**ПЛАН ПОДГОТОВКИ ШКОЛЫ К 2017-2018 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **МЕРОПРИЯТИЯ** | **ОТВЕТСТВЕННЫЕ** | **СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ** |
| 1.  | Электрические измерения и испытания электроустановок | ООО «Энерготехиспытания» | Май 2017г. |
| 2.  | Обследования технического состояния вентиляционных систем | МОО ВДПО г. Мурманск | Май 2017г. |
| 3. | Выполнение работ испытания пожарных рукавов и перекатка на новую складку | ООО «ПожСеркис» | Июнь 2017г. |
| 4.  | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | ООО «ПожСервис» | Июль 2017г. |
| 5 | Зарядка огнетушителей | ООО «ПожСервис» | Июль 2017г. |
| 6.  | Проверка технологического оборудования на соответствие температурному режиму | ИП Т.Л.Чернова | Июль 2017г. |
| 7. | Проведена проверка готовности объекта теплоснабжающей организацией к эксплуатации в отопительный сезон 2017/2018г.г. | Заключение АО «МЭС» | 31.07.2017г. |
| 8. | Протоколы лабораторных исследований почвы, воды | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозарск» | Июль 2017г. |
| 9. | Ремонт пола 2 этажа учебного корпусаВыполнение предписания № 7 от 19.02.2016г. | ООО «Компания Матекс» | Август 2017г. |
| 10.  | Проведена дезинфекция и дератизация помещений школы | ООО «Дера» | Август 2017г. |